## Slide 1
BEK ID · MERKEZİ KİMLİK VE TEK OTURUM (SSO) ALTYAPISI
Kapsam ve İş Faydası
01
BEK Teknoloji · Ürün ve Yazılım Geliştirme Birimi · 2026 Teknoloji Gündemi
Yönetim Kurulu Sunumu
AMAÇ VE PROGRAM İÇİNDEKİ ROLÜ
Kurumdaki çok sayıda uygulama ve platform için tek, güvenli ve sürdürülebilir kimlik yönetimi sağlamak. BEK kullanıcıları Active Directory hesaplarıyla tüm entegre uygulamalara giriş yapar. BEK ID, Atlas dâhil tüm kurumsal uygulamaların üzerinde duracağı kimlik omurgasıdır; yetkilendirme ikinci faz olarak ele alınacaktır.
KAPSAM İÇİ
BEK ID merkezi kimlik doğrulama yapısının kurulması
Kullanıcıların Active Directory üzerinden doğrulanması
Uygulamalar için standart entegrasyon yaklaşımının belirlenmesi
CRM kaynaklı yetki modelinin erişim kararlarında kullanılmasına yönelik yol haritası
KAPSAM DIŞI
Uygulamaların iş kurallarının veya ekran bazlı yetki modelinin yeniden yazılması
Tüm uygulamaların aynı anda canlıya alınması
VARSAYIM
Geçiş kademelidir; pilot uygulamalar doğrulandıktan sonra yaygınlaştırılır.
İŞ FAYDASI
Tek hesap: tüm BEK uygulamalarında tek kurumsal kimlik
Güvenlik: pasif kullanıcıların merkezi olarak reddedilmesi
Süreklilik: mevcut deneyim bozulmadan kademeli geçiş
Denetlenebilirlik: kullanıcı, rol ve organizasyon değişikliklerinin izlenmesi
Gelecek hazırlığı: MFA ve parolasız oturum açma için altyapı
BEK ID KAPSAMINA ALINACAK UYGULAMALAR
BEK Mobil
Power BI
BEK Akademi
BEK Chat
BEK Atlas
BEK Turizm
SAP
Logo Tiger
Polisoft
Arkman
Başarı kriteri: Pilot uygulamalarda kullanıcılar BEK ID üzerinden başarıyla oturum açabilmeli; kimlik merkezî olarak doğrulanırken yetki kararları CRM modeliyle uyumlu çalışmalıdır.

## Slide 2
BEK ID · MERKEZİ KİMLİK VE TEK OTURUM (SSO) ALTYAPISI
Teknoloji Kararları, Entegrasyon ve Riskler
02
BEK Teknoloji · Ürün ve Yazılım Geliştirme Birimi · 2026 Teknoloji Gündemi
Yönetim Kurulu Sunumu
MİMARİ KATMANLAR
Katman | Bileşen | Görev
Kimlik | Keycloak | AD'ye sorar, erişim belirteci üretir, SSO oturumunu yönetir
Kimlik | Active Directory | Personel kimliklerinin asıl kaynağı (salt-okur LDAP)
Veri | PostgreSQL | Keycloak yapılandırma ve oturum verileri
API | BEK API'leri (REST) | Belirteci doğrular, kullanıcıyı uygulama kaydına eşler
Yetki | CRM (MySQL) | Organizasyon, profil ve rol tabloları; yetki referansı
TEMEL TEKNOLOJİ KARARLARI
KARAR VE GEREKÇE
Keycloak (açık kaynak): OpenID Connect / OAuth 2.0 standartları, lisans maliyeti yok, kurum içi yönetim
AD salt-okur LDAP: kullanıcı oluşturma ve parola sıfırlama gibi yazma işlemleri ayrı planlanır
Kimlik eşleme: ilk aşamada e-posta tabanlı ve önbellekli; kalıcı eşleşmede AD tanımlayıcısı (GUID/SID)
Belirteç yönetimi: kısa ömürlü erişim belirteci + yenileme belirteci; her uygulama kendi belirtecini alır
Yetkilendirme: BEK ID yalnızca kimlik doğrular; yetki kararı uygulama tarafında CRM modeline göre verilir
UYGULAMA ENTEGRASYON YAKLAŞIMI
Uygulama türü | Entegrasyon yöntemi
Web | OpenID Connect ile erişim belirteci, uygulamaya özel hedef kitle
Mobil | Authorization Code + PKCE
Masaüstü | Gömülü tarayıcı veya HTTP işleyici ile OIDC akışı
Power BI RS | Reverse proxy veya özel güvenlik eklentisi
SAP | AD hesabı ile SAP kullanıcı / rol eşlemesi
RİSKLER VE AZALTMA
Risk | Etki | Azaltma
CRM, AD ve uygulama kayıtları arasında eşleşme hatası | Yüksek | AD tanımlayıcısı bazlı eşleme
Eski teknolojili uygulamaların protokol uyumu | Orta | Pilot ve kademeli geçiş
Hatalı yetki modeli nedeniyle fazla/eksik erişim | Yüksek | Rol matrisi doğrulaması, kabul testi
Pilot tamamlanmadan geniş ölçekli canlı geçiş | Yüksek | Kademeli geçiş planına bağlılık
YÜRÜYEN İŞLER Keycloak dev ve prod ortam kurulumları · Dev ortamda BEK Mobil entegrasyonu · Testler sorunsuz ilerlerse BEK Mobil'de "BEK Personel Girişi" tüm personele açılacak · Dev ortamda Power BI entegrasyonu

## Slide 3
BEK TEKNOLOJİ ATLAS · BÜTÜNLEŞİK LOW-CODE KURUMSAL PLATFORM
Kapsam ve İş Faydası
03
BEK Teknoloji · Ürün ve Yazılım Geliştirme Birimi · 2026 Teknoloji Gündemi
Yönetim Kurulu Sunumu
AMAÇ VE PROGRAM İÇİNDEKİ ROLÜ
KivaCRM'in yerine; CRM, BPM, RPA, ETL, QDMS ve DMS fonksiyonlarını tek çatı altında sunan entegre bir platform geliştirmek. Platformun tüm hakları BEK Teknoloji'ye ait olacak, BEK Grup ve iştiraklerinin kullanımına sunulacaktır. Atlas, kurumun ERP ve muhasebe dışındaki tüm iş süreçlerinin çalışacağı uygulama katmanıdır.
CRM
Müşteri ilişkileri ve talep yönetimi
BPM
BPMN 2.0 süreç ve çok kademeli onay
RPA
Masaüstü ve SAP otomasyon robotları
ETL
Veri çekme, dönüştürme, yükleme
QDMS
Kalite belgeleri, DÖF ve denetim
DMS
Doküman arşivi, sürümleme ve OCR
STUDIO
Low-code geliştirme çekirdeği
PROJE HEDEFLERİ
Mevcut KivaCRM platformunda yaşanan yapısal sorunları (performans, veri tutarlılığı, ekran kısıtları) kökten gidermek
Kod yazarak geliştirme yapmayı minimuma indirmek; yeni modül ve süreçleri iş birimlerinin hızla devreye alabilmesi
Lisans kısıtını ortadan kaldırmak: BEK ve iştiraklerindeki tüm personele kullanıcı açmak
Tasarım ve kullanıcı deneyiminde çağın ötesinde bir platform oluşturmak
Yapay zekâ destekli asistanla kayıt oluşturma, form doldurma ve modül bilgilendirmesi
İçerdiği fonksiyonlarla önce Türkiye'de, sonra dünyada tek olmak
ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI KRİTERLERİ
%100 / 0 — veri göçü doğruluğu ve sıfır veri kaybı ile KivaCRM verilerinin aktarılması
0 adet — UAT sonrası canlı ortamda kritik (P1/P2) hata
%100 — eski sisteme ait kişi başı lisans maliyetinin sıfırlanması
%85 — ilk 3 ayda yetkilendirilen çalışanların aktif kullanımı
%70 — yeni form/modül taleplerinin canlıya alınma süresinde kısalma
%30 — RPA ve BPM ile tekrarlı süreçlerde 6 ay sonunda iş gücü tasarrufu
%20 — destek ve form işlemlerinin AI asistanı üzerinden yapılması

## Slide 4
BEK TEKNOLOJİ ATLAS · BÜTÜNLEŞİK LOW-CODE KURUMSAL PLATFORM
Teknoloji Yığını, Alt Projeler ve Riskler
04
BEK Teknoloji · Ürün ve Yazılım Geliştirme Birimi · 2026 Teknoloji Gündemi
Yönetim Kurulu Sunumu
TEKNOLOJİ KARARLARI
Katman | Karar | Gerekçe
Backend | .NET 10 | Ekip uzmanlığı; dağıtık worker ve Windows RPA aynı yığında
Frontend | Next.js 16.2 + React 19.2 | Açık web formları ve özel uygulama ekranları tek merkezde
Mobil | Ortak Runtime Engine + Ionic 8.5 / Capacitor 8.0 | Kural ve formlar tek merkezden; iş mantığı iki kez yazılmaz
Veritabanı | MySQL (mimari DB-bağımsız) | Operasyonel tanıdıklık, Debezium CDC uyumu, lisans avantajı
Cache / MQ / CDC | Redis 7 · Kafka · Debezium CDC + Outbox | Tutarlı dağıtık durum, kayıpsız olay kaydı, güvenilir süreç tetikleme
DevOps | Docker Swarm + Traefik · Cloudflare R2 | Küçük ekip için düşük operasyon yükü; egress ücretsiz depolama
NEDEN HAZIR ÜRÜN DEĞİL, ATLAS İÇİNDE GELİŞTİRME?
STRATEJİK GEREKÇE
Tek tasarım deneyimi, tek oturum, ortak loglama ve yedekleme; ayrı ürün, ayrı sunucu ve ayrı yetki sistemi gerekmez
Ek lisans/abonelik maliyeti yoktur; ürünün tüm hakları BEK Teknoloji'de kalır
ALT PROJE · ETL (VERİ AKTARIM MODÜLÜ)
KAPSAM VE AYRIŞAN YETENEKLER
Görsel job tasarımı: BPM deneyimiyle aynı sürükle-bırak arayüzü, kod yazmadan
Olay tabanlı tetikleme: RPA botu işini bitirince job'ı kendisi tetikler — "dosya gelmeden job çalıştı" hatası sıfırlanır
Dinamik parametreler: {{parametre}} ile çalışma anında kaynaktan hesaplanan güncel değerler — hazır ürünlerde karşılığı yok
Hedef bağımsızlığı: ClickHouse (veri ambarı) öncelikli; MySQL, MSSQL, MongoDB ve yeni hedefler bağlantı tanımıyla
İzlenebilirlik: çalışma geçmişi, kayıt sayısı, hata bildirimi ve profil bazlı yetkilendirme
ALT PROJE · QDMS (KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ)
KİVACRM'DE BULUNMAYAN, MANUEL YÜRÜTÜLEN SÜREÇLER
Doküman kontrolü: hazırlama, gözden geçirme, onay, yayınlama, revizyon ve etkin baskı kontrolü
DÖF yönetimi, iç/dış denetim planlama ve bulgu takibi, kalite hedefleri ve YGG raporlaması
ÖNE ÇIKAN RİSKLER
Dokümante edilmemiş süreçler nedeniyle analiz süresinin uzaması ve kapsam büyümesi
Kullanıcı adaptasyon direnci ve paralel çalışma döneminin uzaması; yetki yapılandırma hataları

## Slide 5
EBİLGİ V4 · YENİ NESİL ECZANE OTOMASYONU
Kapsam ve İş Faydası
05
BEK Teknoloji · Ürün ve Yazılım Geliştirme Birimi · 2026 Teknoloji Gündemi
Yönetim Kurulu Sunumu
AMAÇ VE PROGRAM İÇİNDEKİ ROLÜ
EBilgiV2 altyapısının yerine; modern teknolojilerle inşa edilmiş, yüksek kararlılığa sahip, web tabanlı ve işletim sistemi bağımlılığı azaltılmış EBilgiV4'ü devreye almak. Eczane verisi eczanede kalır. Temel öncelik, mevcut kullanıcı deneyimini sekteye uğratmadan pürüzsüz bir teknoloji göçüdür.
1.080
eczane (GLN bazında benzersiz kayıt)
3.158
cihaz — 1.251 ana makine, 1.907 terminal
13
zorunlu dış entegrasyon
Lokal
veri eczanede kalır, merkezî tutulmaz
ZORUNLU ENTEGRASYONLAR VE MODÜLLER
İTS
ÜTS
Medula
Renkli Reçete
CETAŞ
Medikal Medula
FarmaInbox
Depo Entegrasyonu
Özel Sigortalar
Pazar Yerleri
EBİS
BEK Portal
Yazar Kasa / ÖKC
KAPSAM İÇİ
V2'deki temel ekranlar, raporlar ve günlük eczane iş akışlarının yeniden ele alınması
Medula, İTS, ÜTS, e-fatura/e-arşiv, yazarkasa, barkod ve yazıcı entegrasyonları
V2 verilerinin analizi, temizlenmesi, göçü, mutabakat raporlarıyla doğrulanması ve geri dönüş planı
Kurulum, güncelleme, yedekleme, bakım ve destek süreçleri
KAPSAM DIŞI
Eczane dışında merkezî olarak tutulacak veri yapısı
Mevcut V2 masaüstü uygulamasının birebir kopyalanması
Doğrulanabilir kaynağı olmayan manuel veriler
Çok eski ve düşük donanımlı bilgisayarların ana sistem ortamı sayılması
FONKSİYON PARİTESİ VE YENİ ÜRÜNLER
İlke: V2'de mevcut olup V4'te işaretlenen her özellik, iş birimi açıkça kaldırmadıkça kabul kapsamındadır
EBilgi Mobil: satış, kasa, stok ve uyarıların güvenli mobil erişimi
Ürün Sayar: telefonla barkod/karekod okuyarak hızlı sayım

## Slide 6
EBİLGİ V4 · YENİ NESİL ECZANE OTOMASYONU
Teknoloji Kararları, Saha Yeterliliği ve Yaygınlaştırma
06
BEK Teknoloji · Ürün ve Yazılım Geliştirme Birimi · 2026 Teknoloji Gündemi
Yönetim Kurulu Sunumu
TEKNOLOJİ KARARLARI
Katman | Karar | Gerekçe
Backend | .NET 10 LTS + ASP.NET Core | IIS gerektirmez, kendi web sunucusunu çalıştırır
Dağıtım | Docker servis | Eczane bilgisayarında arka planda otomatik çalışır
Veritabanı | PostgreSQL (varsayılan hedef) | Boyut sınırı ve lisans maliyeti yok; MSSQL Express 10 GB sınırı nedeniyle elendi
Frontend | Next.js / React | Tarayıcı tabanlı, lokal sunucudan servis edilen modern arayüz
Mobil | Ionic | Web kodunun birebir çalışabilmesi
Veri erişimi | EF Core + Dapper (hibrit) | Standart işlemler EF Core, performans kritik raporlar Dapper
Donanım | Local Agent + EBilgi Shell (CefSharp) | Yazıcı, barkod, yazarkasa ve e-imza web arayüzünden bağımsız yönetilir
İşletim | Redis · SignalR · Hangfire/Quartz · Serilog + OpenTelemetry · CI/CD | Çok sayıda dağınık lokal kuruluma güvenli ve izlenebilir sürüm gönderimi
SAHA DONANIM YETERLİLİĞİ (31 TEMMUZ 2026 ENVANTERİ)
576
eczane katı eşikte yeterli (%53,3)
464
eczane yetersiz (%43,0)
40
ana makine kaydı yok (%3,7)
ENVANTERDEN ÖNE ÇIKANLAR
Ana makinelerin %42'si 2017 veya öncesi işlemci modeline sahip — yenileme baskısının ana kaynağı
Ana makinelerin %8,2'si 8 GB altı RAM; 146 cihazda birincil disk SSD değil
Eczane DB ortalaması 8,18 GB, medyan 6,82 GB, en büyük 38,43 GB
KADEMELİ YAYGINLAŞTIRMA PLANI
Dalga | Kapsam | Aksiyon
1. Dalga | 576 eczane | Pilot ve kontrollü yaygınlaştırma
2. Dalga | 48 eczane | Yalnız düşük baz frekans nedeniyle elenenler; yük testiyle yeniden sınıflandırma
3. Dalga | 464 eczane | Parça yükseltme / cihaz yenileme listesi
YENİ KURULUM STANDARDI
Windows 11 Pro 64-bit · 2020+ Core i5 / Ryzen 5 · 16 GB RAM (yoğun rapor için 32 GB) · 500 GB NVMe SSD · UPS + Gigabit Ethernet
ÖNE ÇIKAN RİSKLER
Veri göçünde uyumsuzluk/eksik kayıt ve kod içinde dağınık iş kurallarının eksik analizi
Eczane ortamlarındaki donanım ve işletim sistemi farklılıkları; büyük DB'lerde performans ve yedekleme yükü
İTS, ÜTS, Medula, yazarkasa ve e-fatura entegrasyonlarında uyumluluk sorunları